编号：_____________

外贸设备采购合同

甲  方：________________________________________________

乙  方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

# 第一条  合同各方当事人

本合同由下列各方当事人于____________年____________月____________日在____________签订：

买方：____________公司

法定地址：____________

法定代表人：____________

卖方：____________公司

法定地址：____________

法定代表人：____________

最终用户：____________公司

法定地址：____________

法定代表人：____________

鉴于：

1．买方：____________ 公司，一家依据中华人民共和国（“中国”）法律成立并在中国____________合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响买方继续正常存续和履行本合同的能力；

2． 卖方：____________公司，一家依据____________法律成立并在____________合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响卖方继续正常存续和履行本合同的能力；

3． 最终用户：____________公司，一家依据中国法律成立并在中国____________合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响最终用户继续正常存续和履行本合同的能力；

4． 卖方拥有合法销售本合同标的物的全部政府许可、生产和/或使用许可和/或授权，对其所销售的标的物拥有完全的排他的所有权和/或知识产权。卖方对本合同标的物的销售不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。

5． 买方拟购买卖方供应的本合同标的物以提供给最终用户使用，卖方予以同意。

为此，本合同各方当事人本着平等互惠、协商一致的原则，授权各自的代表按照下述条款签署本合同。

# 第二条  定义

  - “最终用户关联公司”：

【省公司适用以下条款】指最终用户的各级分公司、中国移动通信集团公司、在中华人民共和国境内由中国移动通信集团公司直接或间接控股的主营移动通信业务的公司，以及上述公司的合法继承人。

【分公司适用以下条款】指最终用户的总公司（中国移动通信集团公司____________有限公司）、中国移动通信集团公司、中国移动通信集团公司浙江有限公司的其他各级分公司，以及上述公司的合法继承人。

  - “一方”：指卖方、买方、最终用户中的任何一方。

2.3  “各方”：指卖方、买方、最终用户三方。

2.4  “合同设备”或“设备”：指合同附件一中所确定的【硬件、安装材料和备件、配件和辅件，以及相关软件】。

  - “技术文件”： 指合同附件四中规定的所有与合同设备的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件、电子文档等技术资料。

  - “货物”：指合同设备、软件介质及技术文件。

  - “软件”：指受《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》及相关法律法规、国际公约保护的计算机程序及其文档。同时亦指合同附件一所列的卖方向买方及最终用户提供并许可最终用户使用的、由硬连线逻辑指令及置于系统存储器（包括但不限于半导体装置或系统）内的机器可读码组成的计算机程序组成，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用该程序的有关文档。

  - “合同系统”或“系统”：指按合同附件一提供的货物之间有机组合而成的   能够正常协同工作的整体。

2.9  “合同”：指由本合同正文及与本合同正文不可分割的附件、补充协议共同构成的整体。

  - “安装”：指由卖方技术人员实施的设备、软件安装工作，包括根据设备安装图纸将部件连接和安放到位等。

  - “安装督导”：指当设备非由卖方安装时，卖方在安装过程中应当依据本合同提供的技术指导、监督、协调等工作，以使设备安装到位并开始运转。

2.12  “技术服务”或“服务”：指按合同【合同附件（ ）】规定由卖方向最终用户做出的行为和承诺。包括但不限于：____________。

2.13“联网”：指合同系统安装完成后，将系统与最终用户正在运转的整个系统联接并运行。

2.14“初验”：指在最终用户进行的联网测试完成后，最终用户的技术人员在卖方及买方人员的协助下，按卖方和最终用户确认的验收规范对合同系统进行各种技术指标测试。如果合同系统达到合同附件二、三及验收规范中卖方承诺满足的所有技术指标，买方、卖方和最终用户将签署初验合格证书。

2.15“试运行”：指签署初验合格证书第2天起合同系统在联网环境下连续稳定运行____________个月。

2.16“终验”：指最终用户在试运行结束后对合同系统的验收。如果合同系统达到合同附件二、三及验收规范中卖方承诺满足的所有技术指标，买方、卖方和最终用户将签署终验合格证书。

2.17“系统测试”或“调试”：指由卖方技术人员按合同附件二和附件九的标准进行的单机、部分或整个系统的测试和调通。

2.18“软件更新”：指软件版权人【或卖方】根据最终用户的故障报告和要求所作的和/或由版权人【或卖方】主动做出的程序改进和更正，包括软件装载，完成指令和向最终用户提供的相应文档。软件更新对程序指标不进行重大改变且不含版本升级

2.19 “版本升级”：指软件版权人【或卖方】对软件所作的重大改进。该等重大改进是在保留原程序设计用途的基础上增加功能和增强性能。

2.20“最终用户现场”或“现场”： 指最终用户确定的对合同设备进行安装和运行的场所。

2.21“折扣率”：指卖方按目录价给予卖方或最终用户价格减让的部分所占目录价的百分比。目录价是指附件____________所列的____________。

2.22国际贸易术语：指由国际商会公布并于____________年____________月____________日生效的《2010年国际贸易术语解释通则》（INCOTERMS 2010）。

# 第三条  合同标的

  - 买方向卖方购买、卖方向买方出售用于最终用户____________工程的本合同项下的全部合同设备、相关设备运行软件，卖方还应提供相关技术文件及服务。由卖方提供的合同设备、设备运行软件、技术文件及服务的内容详见合同附件一、二、四。本合同标的并非仅指上述附件中描述的一组设备或软件，而是指它们结合而成的一个能够协同工作的整体。

  - 卖方所提供的合同系统应满足其对附件二、三所规定的技术规范、保修条件的承诺及卖方对买方和/或最终用户的各项承诺，卖方要保证所提供设备的系统化和标准化，卖方应确保其在合同系统今后的升级或扩容中提供的设备与其在本合同所提供的设备兼容。

  - 卖方负责派遣其健康、有经验、有能力的专业技术人员根据本合同第十二条和第十三条中的规定对合同设备进行安装（如各方同意设备非由卖方进行安装，则卖方进行安装督导）、调通和联网测试、保修及售后服务等。

  - 卖方负责对最终用户的技术人员进行相关操作、维护技术培训，培训具体事宜见附件十一。

# 第四条  价格

  - 卖方提供的合同系统详见合同附件一、附件二和附件四。

本合同总价为：

CIP____________；总价：____________（大写：____________整）。

CIP含义以国际贸易术语中的定义为准。

分项价格清单见附件一。

  - 上述合同总价为合同货物和服务的含税价格，为固定不变价。合同总价包括合同货物交付前的所有费用（包括但不仅限于____________）和相关后续费用（包括但不限于____________）。无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内卖方为履行合同义务所需支付的全部费用，除非买方或最终用户同意，本合同总价不能变更。

# 第五条  付款方式

  - 合同项下所有款额应通过买方和卖方在本合同中所约定的银行以____________支付。买卖双方各自承担因执行合同所发生的银行费用。

5.2  合同第四条中确定的合同总价由买方向卖方以如下方式及比例支付：

5.2.1 首期付款：即CIP价格的____________%，计____________。由买方通过开立不可撤销的____________信用证的方式向卖方支付：

（1） 买方收到卖方发出的通知后，最迟在装运日期前____________天，在本合同中____________指定的银行（以下简称开证行）开立一份以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为CIP价格的____________%。

（2） 该信用证将凭卖方开出的，提示给开证行的金额为CIP价格____________％的即期汇票以及下列单据申请付款：

- 合同总价100%的形式发票正本三份。

- 清洁____________运单（提单）正本一份和复印件两份，运单（提单）上应标明“运费已付”、合同号、唛头。

- 保险单据正本及复印件两份，应按商业发票全额的____________投保，险种为____________。

- 标明合同号、价格术语和唛头，金额为CIP价格的____________％的商业发票正本三份。

- 由生产厂商签发的详细装箱单正本一份。

- 由生产厂商签发的质量和数量证明书正本一份。

- 由生产厂商签署的出厂检验合格证书复印件一份。

- 由____________国家（或地区）的相关权威机构出具的有效出口许可证【或卖方“不需要出口许可证”的声明】正本一份，复印件一份。

- 原产地证明正本。

- 在中国现行规定的国别范围内如卖方对合同货物使用木质包装，则需提供卖方国家和货物装运地所在国（当两者不一致时）的官方检疫部门出具的“植物检疫证书”正本一份。如果货物未使用木质包装或使用非针叶树木制作的木质包装，卖方需出具“无木质包装”或“非针叶树木制作的木质包装”的声明正本一份。

本信用证有效期至最迟交货日期后____________天。

5.2.2 终验付款：即CIP价格的____________%计____________。买方将在收到以下单据并确认无误后一个月内以电汇方式向卖方支付：

- 合同总价____________%的商业发票原件三份。

- 由各方签署的终验合格证书原件一份和复印件一份。

- 由____________指定银行出具的作为卖方履约保证的不可撤销保函原件一份和复印件两份；该保函以买方为受益人，金额为合同总价的____________%，有效期至合同保修期结束，其样本见合同附件十三。

5.2.3 质量保证金：各方同意将合同总价____________%的价款作为质量保证金由买方在应付卖方合同款额中暂扣。上述质量保证金由买方在保修期满且最终用户书面同意退还质量保证金后____________日内，在扣除应由卖方承担的保修和/或赔偿费用后，一次性无息支付给卖方。

  - 根据本合同的规定，如果卖方有赔偿和/或支付违约金的责任，则买方有权从上述任何一笔付款中扣除相应金额。

  - 结算帐号

买  方：____________

地  址：____________

邮  编：____________

税  号：____________

开户行：____________

帐  号：____________

卖  方：____________

地  址：____________

邮  编：____________

开户行：____________

帐  号：____________

任何一方如需改变上述账户，应提前十（10）日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

# 第六条   税务

  - 买方将承担根据中国法律法规向其征收的所有与合同履行有关的税项。

  - 卖方保证其为所提供的合同系统承担中国有关机构根据《中国政府与____________国政府避免双重征税和偷税、漏税的协定》而向其征收的所有与合同履行有关的税务，在合同履行过程中无偷漏税、走私等行为。卖方同意，必要时应向买方提供相应税项的完税证明文件。如因卖方涉嫌走私或其他违法行为致使买方和/或最终用户遭受损失的，卖方应赔偿全部损失。

  - 本合同各方应各自承担其未按中国法律法规足额及时缴纳税款而产生的全部责任。买方和/或最终用户不因签署本合同而导致连带承担卖方的税务责任，如果因此而导致买方和/或最终用户的全部损失，卖方应当赔偿前述损失。

  - 由于卖方出具的发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和全部损失由卖方承担。

# 第七条  交货期限及地点

  - 卖方应根据附件六，于合同签订后____________日内按合同规定的方式将合同货物交付给买方指定承运人。卖方应将货物一批交货，除非买方或最终用户要求，否则不允许分运和转运。

交货地点：____________

目的地：____________

7.2 最迟于发货前____________天，卖方应通过传真就以下内容向买方和最终用户提供简要信息：

- 合同号；

- 货物备好时间；

- 货物总体积；

- 总箱数；

- 总毛重；

- 每箱重量；

- 任何重量超过2公吨或体积超过1.5米×1米×2米的货物的总包装简图；

- 危险货物名称、特别保护措施及操作方法；

- 对温度、湿度、震荡等有特殊要求的货物在运输途中所采取的特别保护措施。

7.3  买方在发货前____________天将承运人告知卖方。

7.4  卖方应在货物交付买方指定的承运人前____________天将以下单据以快递方式送达买方：

- 详细装箱单，二份正本。

- 形式发票，二份正本。

列于形式发票中的货物的名称及金额应与本合同附件一中价格总表中的名称完全一致，否则，在进口清关时由于卖方原因造成的上述文件差异而导致的任何关税增加或额外费用，由卖方承担。因此造成延期交货的，卖方应承担延期交货的违约责任。

- 在中国现行规定的国别范围内如卖方对合同货物使用木质包装，则需提供卖方国家和货物装运地所在国（当两者不一致时）的官方检疫部门出具的“植物检疫证书”正本一份，证明卖方的木质包装在交货前进行了热处理、熏蒸处理或经中方认可的其他有效除害处理。如果货物未使用木质包装或使用非针叶树木制作的木质包装，卖方需出具“无木质包装”或“非针叶树木制作的木质包装”的声明正本一份。

7.5 若由于卖方原因, 卖方在买方承运人到达时未能在交货地将货物备好，或上述7.2条款卖方告知买方的货物体积、重量与实际不符，则由此造成的滞期费、空舱费和其它相关费用由卖方承担。这些费用将按照货运公司发布的有关原始单据文件进行计算和结算。

7.6如果卖方在买方承运人到达日期已备好货，而买方承运人在约定装运日后____________天之内未能到达装运地，则此____________日之内产生的仓储费、保险费等费用卖方承担。但从第____________日起的仓储、保险费等费用凭卖方提供的合格原始单据由买方承担。但卖方仍应在接到买方通知后立刻将货物交给承运人。若买方承运人在第____________日仍未能到达交货地，则卖方应当与买方协商新的发货计划。

# 第八条 原产地和制造厂商

8.1  货物原产地为：____________。

8.2  货物制造商为：____________。

8.3  卖方应提供原产地证书以及制造商签发的产品合格证。

# 第九条 保险、包装和运输

9.1卖方应订立保险合同并支付保费，由卖方按发票全额110%投保至____________为止，险种为____________。

9.2所有货物应进行坚固包装使其适于运输及反复装卸和搬运。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应进行适当的包装并采取特别保护措施。

9.3 卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、震荡和撞击的损坏，以使其在正常装卸和搬运条件下货物能够安全无损坏地抵达安装现场。如果因卖方在发货前未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责按照买方和/或最终用户的要求，免费修理、更换或赔偿。如果造成延期交货，卖方应当按本合同第17.1条款的约定向买方和/或最终用户承担违约责任。

9.4卖方应对包装箱内的设备及主要附件附上标签，注明合同号、箱号及安装站，主要机器名称、附件名称及其在安装图纸上的编号。备件和工具应注明“备件”或“工具”。

9.5 每个包装箱表面应清楚标明站名全称，装箱单应清楚注明每个站的总箱数，卖方应在包装箱四个相邻面以持久涂料在显著位置用中文标注以下文字：

- 合同号：

- 收货人：

- 目的地：

- 设备名称：

- 站点名称：

- 总箱数/箱号：

- 毛/净重（公斤）：

- 长，宽，高(厘米)：

如有任何货物重量超过2公吨或体积超过1.5米×1米×2米或对平稳装卸有特殊要求，卖方应在包装箱两面以国际通用运输标记和指示标明该货物重心和起重位置，以方便装卸操作。另外卖方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。

9.6  危险品包装应符合以下要求：

9.6.1 对于符合国际航空运输协会（IATA）公布的《DANGEROUS GOODS REGULATION》中危险物品规定的空运货物，卖方应单独包装并在包装箱显著位置以英文标明“危险物品”；

9.6.2 对于符合国际海事组织（IMO）公布的《国际海运危险货物规则》中危险物品规定的海运货物，卖方应单独包装并在包装箱显著位置以英文标明“危险物品”。

9.7 每箱内应附有标明合同号及总箱数的装箱单，如果该包装箱内包括技术文件，在装箱单内要有详细的描述。

9.8货物交付给买方指定承运人后，如果由于意外事故在运输过程中造成货物灭失或损毁，卖方在收到最终用户通知后____________天内补齐灭失或损毁的设备或文件，费用由买方或最终用户承担。

9.9买方和最终用户有权不接受未按上述规定包装的货物，由此造成的逾期交货违约责任由卖方承担。

# 第十条  交付、风险和所有权的转移

10.1 按照国际贸易术语，卖方按买方和最终用户的要求将符合本合同规定的货物交付至指定承运人视为交付。

10.2 按照国际贸易术语，货物风险自卖方按本合同交付货物后转移给买方。货物所有权同风险一同转移给买方。

# 第十一条 开箱检验

11.1  开箱检验应在最终用户指定地点进行。卖方和最终用户及买方将在货物运抵最终用户指定地点后____________日内，共同检查货物的外观并根据卖方提供的装箱单或合同系统清单检查货物的数量。最终用户应在开箱检验前____________天通知卖方开箱检验的日期。卖方应派其人员到最终用户指定地点参加开箱检验，费用自理。双方同意，如有必要将邀请当地质检局（AQSIQ）参加开箱检验。

最终用户指定的开箱检验的地点为：____________

11.2  在由最终用户和买方及卖方共同参加的开箱检验中，买方、卖方和最终用户三方应共同签署一个详细的开箱验货报告，该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何货物短缺、毁损或与合同规定的不符之处。该报告应作为买方或最终用户向卖方提出补充、替换或修理的有效证据。

11.3  如果卖方人员在最终用户通知的日期里未能参加开箱检验，最终用户有权单独进行开箱检验，对以上开箱检验的结果和检查报告，视为卖方已接受。如果发现任何货物短缺、毁损或与合同规定不符，上述检验报告应作为买方或最终用户向卖方提出补充、替换、修理的有效证据。

11.4  如果因卖方的原因致使合同货物有任何短缺、毁损或与合同规定不符，卖方应在接到买方或最终用户通知的____________天内免费修理、更换或补充以上设备和/或技术文件，并保证系统按期进行测试与调试。因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由卖方承担。如果因此造成合同系统延迟初验，则卖方应按本合同第17.2条款的约定承担违约责任。

11.5  如果在开箱检验中发现因买方或最终用户原因造成的合同设备短缺、毁损或与合同规定不符，卖方应在接到买方或最终用户通知后____________天内将修理完毕、更换或补发货物运到最终用户指定交货地点，费用由买方或最终用户承担。同时，本合同此后各项义务履行期限顺延。

11.6  货物开箱检验合格后，买方、卖方和最终用户将签署开箱验货合格证书。在签署开箱验货合格证书后，如发现货物质量不符合合同约定，最终用户可直接向卖方索赔和求偿，也可委托买方代为行使上述权利。开箱验货合格证书仅视为对合同货物外观和数量完好无缺失的证明及卖方履行其义务的必要证据，开箱验货合格证书的签署不使买方或最终用户丧失向卖方索赔和求偿的权利，同时不解除卖方对于合同系统缺陷或瑕疵负有的相应担保责任及不能替代本合同规定的初验、试运行和终验程序。

# 第十二条  安装、系统测试、移交、联网、初验、试运行和终验

12.1  卖方和最终用户应在安装开始前各指定一名代表负责处理从安装开始到合同系统终验合格期间与合同系统有关的工程和技术事务。如果有任何问题和争议应由双方代表友好协商解决。主要工作内容、工作进度、所有问题及解决方法应用中文记录，一式二份，双方各执一份，由双方代表签字。

12.2 安装及系统测试

12.2.1安装工作应按照本合同附件六的规定按期开始。卖方应在安装工作开始前____________天向最终用户提供二份有关合同系统安装的技术文件的复印件。

12.2.2卖方负责对合同设备进行安装，最终用户将对安装提供相应的协助，具体分工详见附件八。在安装完成后卖方将对安装进行检查以确保安装正确，并按照附件六工程进度表进行系统测试。进行系统测试所需的仪器、仪表及专用工具由卖方自行解决，但应符合并满足测试合同系统的技术要求。

在安装工作非由卖方完成时，由____________负责安装，卖方应进行安装督导。安装完成后，由____________对安装进行检查以确保安装正确，并按照附件六工程进度表进行系统测试。进行系统测试所需的仪器、仪表及专用工具由____________提供，应该符合并满足测试合同系统的技术要求。

12.3移交、联网与初验

12.3.1设备安装及系统测试完成后，卖方应将系统移交给最终用户。

12.3.2移交系统时，卖方和最终用户应进行移交测试。卖方应自行携带测试所需仪器、仪表及专用工具、器具至最终用户现场，并提供验收手册给最终用户。验收手册经最终用户确认后作为移交测试的依据。

12.3.3移交测试应由最终用户的技术人员在卖方人员的协助下按照验收手册进行。测试结果应做记录并在移交测试完成后由卖方和最终用户代表确认签字。

12.3.4如果最终用户确认所有合同系统指标都达到验收手册的规定，由卖方和最终用户的授权代表签署移交测试验收证书。移交测试验收证书一式二份，卖方和最终用户各执一份。

12.3.5在移交测试完成后，卖方应在最终用户配合下进行合同系统的联网测试。联网测试顺利完成后，卖方应配合最终用户对合同系统进行初验。合同系统达到附件二、三及验收规范中卖方承诺满足的技术要求和指标后，买方、卖方和最终用户的授权代表应在初验通过后签署三份初验合格证书，三方各执一份。

12.3.6如果合同系统存在无实质性影响的微小缺陷/故障/瑕疵，且卖方将及时采取措施进行修理或替换，在最终用户同意的前提下，买方、卖方和最终用户仍将由各自授权代表签署初验合格证书。

12.3.7如果由于卖方的原因，使合同系统中的任何一部分不能通过初验，则卖方应按本合同第17.2条款的约定承担违约责任。卖方应采取一切补救措施以使初验能够尽快再次进行，直到完成初验。逾期不能完成初验的，按本合同17.2承担违约责任。再次及多次初验的所有费用由卖方承担。

12.3.8 在联网和初验过程中，如因货物质量或卖方人员行为造成最终用户网络中断、运行故障、数据丢失等事件，则该事件造成的损失(包括但不限于修复费用、中断期间营业损失等)由卖方承担。如营业收入因数据丢失或运行中断无法计算的，则按最近30日每小时平均话务量类推计算。

12.4 试运行及终验

12.4.1从初验合格证书签署后的第2日起，最终用户对合同系统进行为期____________个月的试运行。对任何在试运行期内的故障，最终用户或买方应清楚地以书面形式通知卖方。

12.4.2试运行期间合同系统的功能和性能应符合本合同附件二、三中卖方的所有承诺和担保。如果在试运行期内的任何时间发现合同系统的功能和性能与本合同约定有任何不符，卖方有责任对其进行修改和矫正，直至达到附件二、三卖方承诺满足的技术要求和指标。

12.4.3在试运行期间，如果卖方提供的设备不能正常工作，发生以下故障的，经双方认定后，最终用户有权单方解除合同，卖方应承担因此给最终用户造成的全部损失：

12.4.3.1在试运行期间，设备或软件主要性能指标不能满足合同要求且持续时间超过____________；

12.4.3.2 在试运行期间，由于卖方原因使设备或软件出现故障造成网络中断，卖方在得到最终用户通知后____________小时内仍不能使设备和网络恢复正常运行，或即使卖方在得到最终用户通知后在____________小时内使设备和网络恢复正常运行，但以上情况在试运行期内出现____________次以上；

12.4.3.3 在试运行期间，设备的整机故障率大于____________%；

如果系统发生上述三项所描述的故障而最终用户未提出解除合同或系统发生其他故障，卖方应当尽快免费进行更正、修改，或在满足最终用户的业务需求前提下，及时免费进行相应系统的替换。最终用户有权根据故障的具体情况决定：试运行期从故障排除之日起重新开始计算或试运行期根据故障持续的时间从故障排除之日起顺延。

12.4.4试运行期结束后，合同系统达到附件二、三及验收规范中卖方承诺满足的技术要求和指标后，买方、卖方和最终用户将签署终验合格证书，终验合格证书一式三份，三方各执一份。终验合格证书仅作为卖方履行其义务的必要证据，其签署并不解除卖方对合同系统质量缺陷或瑕疵的担保责任。

12.4.5 在试运行和终验过程中，如因货物质量或卖方人员行为造成最终用户网络中断、运行故障、数据丢失等事件，则该事件造成的损失(包括但不限于修复费用、中断期间营业损失等)由卖方承担。如营业收入因数据丢失或运行中断无法计算的，则按最近30日每小时平均话务量类推计算。

# 第十三条  保修

13.1 合同系统保修期

13.1.1卖方对于合同设备硬件系统向最终用户提供的保修期为自终验合格证书签署的第2天起的____________个月。

13.1.2卖方对于合同设备软件系统向最终用户提供的保修期为自终验合格证书签署的第2天起的____________个月。

13.2  保修期内，为保证合同系统满足附件二的要求，卖方承诺免费承担最终用户全网联调时的相关配合工作。在保修期内，卖方承诺在最终用户及最终用户关联公司对本工程后续的扩容和/或改造工程或本工程相关的其他工程中，无论卖方中标与否，均免费提供本合同系统范围内的配合工作。

13.3  保修期内，如果因为卖方有缺陷的设计和生产造成设备的性能和质量与合同规定不符，卖方应负责免费排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备。这些替换品不包括合同中规定的由卖方向最终用户提供的维护用的备件。紧急情况下，为了使设备正常运行，卖方可以使用最终用户的备件。使用结束后，卖方应及时归还或配齐使用过的所有备件、元件。

在保修期内经卖方修理或替换的部件、元件或零件的保修期应重新计算。

卖方应在收到最终用户通知后____________小时内将临时替换备件送至最终用户现场，并于____________天内将故障件修理完毕并返回给最终用户，最终用户将临时替换备件退还给卖方，卖方提供给最终用户替换备件的性能应不低于故障件。【或：卖方将替换备件永久性提供给最终用户并回收故障件。卖方应保证提供给最终用户永久替换备件的性能应不低于故障件，永久性替换备件应为全新的、未使用过的。】

如最终用户未要求卖方提供替换件，则卖方应在收到故障件后的____________天内修理完毕并返回给最终用户。

13.4  保修期内，卖方应尽快按照最终用户提供的时间表，免费纠正或替换任何与本合同规定的功能有偏差的软件部分。纠正或替换的软件的相关技术文件资料应及时免费提供给买方和最终用户。

13.5  保修期内，虽买方或最终用户未提出要求，但卖方或软件版权人仍单方在技术上对本合同软件进行升级或更新的，则卖方承诺最终用户能够免费获得上述软件版本升级或更新服务。

13.6  保修期内，卖方应提供每天____________小时的技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在最终用户通过电话或传真通知卖方的情况下，卖方的专业技术人员（指具有相应资格的工程师）应在____________小时内予以答复。如果最终用户要求紧急处理，卖方应在收到最终用户通知后的____________小时（或从卖方设立的最近维修点至最终用户现场之间的最短距离并乘坐最快交通工具的时间）内赶到现场。当合同系统提供的业务中断时，卖方在提供远端服务的同时，必须在收到最终用户通知后____________小时内赶到现场进行检修。

13.7  保修期内，卖方承诺在最终用户要求时免费提供合同系统正常运行所必需的基本技术支持（含现场服务），包括但不限于：

- 为保证合同系统正常运行所需的预防性维护支持、日常维护支持、网络调整支持、数据备份支持等工作。

- 当最终用户通信网络或设备调整时，在调整后的设备与合同系统网络物理连通的情况下，提供网络调试，实现调整后的通信设备接入合同系统的技术支持。

- 对合同系统硬件、系统软件、应用软件产品以及其它相关新技术和新业务的日常技术咨询服务。

- 合同系统发生搬迁时，派遣专业技术人员现场支持，向最终用户   提供合理、可行的搬迁技术方案，并保证搬迁后系统的正常运行。

13.8  保修期内，中国相关部门及最终用户修改或重新制定有关合同系统的技术体制标准而造成合同软件与附件三所述标准不一致时，卖方承诺免费对合同软件进行相应的修改工作以使其符合上述最新标准。在保修期满后，卖方仍应按最终用户要求提供此类服务，并可收取合理费用。

13.9  保修期及保修期满后____________年内，只要本合同系统正常运行，则对本合同系统正常运行过程中的设备损耗所需零部件，卖方保证按买方和/或最终用户需求，以不高于本合同的成交价格（指各零部件的单价）向买方和/或最终用户提供与合同系统货名和型号相同的零部件。【价格若有高出，高出部分由卖方自行承担。拒不提供的，卖方应承担由此引起的合同系统运行故障导致的全部损失。】

在上述期限内，若卖方和/或合同系统所需零部件生产厂商决定停止生产合同系统所需全部或部分零部件，或卖方和/或生产厂商发生分立、合并、被收购或破产、撤消或终止经营的，卖方必须在上述事由正式发生前____________个月以书面形式通知买方和最终用户，买方和/或最终用户有权依据需要订购所需的任何零部件，卖方应继续以不高于本合同的成交价格供货以确保合同系统的正常运行。卖方或生产厂商停产后，则卖方应保证提供同类生产厂商生产的、在性能上完全适用或兼容于合同系统的且不低于本合同约定合同系统质量的同类型、规格的零部件，其价格应不高于本合同成交价格。【价格若有高出，高出部分由卖方自行承担。拒不提供的，卖方应承担由此引起的合同系统运行故障导致的全部损失。】

13.10 保修期满后，卖方对买方或最终用户提供维修服务。对本合同系统在运行中出现的一般故障或检修，卖方保证收到买方或最终用户通知后____________日内，对发生故障的本合同设备或部件进行维修；对特殊和紧急情况，卖方应在收到买方或最终用户通知后____________内，指派专业技术人员赶赴现场进行抢修或提供技术支持。卖方承诺对上述维修中所发生的费用，仅收取实际生产成本和相关的直接费用。未及时提供维修服务的，卖方应对因此而产生的损失应承担赔偿责任。

13.11保修期满后，卖方仍应根据最终用户的要求按照最终用户的技术规范对其软件进行修改、补充和完善，并提供必要的技术支持。在最终用户提出新的业务功能需求、技术要求或技术规范时，卖方应在双方确认需求后____________个工作日内提交详细的开发计划，经最终用户确认后，在规定时间内实施必要的软件更新或版本升级，以满足新规范的要求。相应的软件修改、更新、版本升级的价格和商务条件应不低于本合同。

13.12保修期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，包括但不限于邮寄费、包装费、保险费、修理费、人员差旅费、替换备件费等，均已包含在合同总价中，最终用户或买方不为此支付任何额外的费用。卖方未及时承担保修责任的，买方或最终用户有权采用其他渠道和方式对合同设备系统进行维修，由此产生的费用由卖方承担。对因合同系统在保修期间发生的质量缺陷造成的买方和/或最终用户和/或第三人财产和/或人身损失，卖方应予以赔偿。如果最终用户垫付相关保修费用，卖方应按最终用户提供的原始单据复印件向最终用户支付相关费用。对本款中应由卖方承担的全部保修和/或赔偿费用，买方有权在卖方的质量保证金中予以直接扣除，不足部分，买方有权继续追索。

# 第十四条 知识产权

14.1软件知识产权归属

14.1.1对在本合同项下由卖方按最终用户提供的工程业务规范、标准和要求开发的所有软件，相关知识产权包括独占和排他的著作权归最终用户所有。

14.1.2 在未经最终用户书面允许的情况下，卖方不得以任何方式将上述软件产品、文档及或软件的任何数据或程序向最终用户以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。

14.1.3 卖方不得将在按最终用户提供的工程业务规范、标准和要求开发上述相关软件产品的过程中获悉的任何技术文档、相关的技术规范或技术标准向最终用户以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。

14.1.4 卖方应保证在合同软件初验前提供给最终用户上述所有软件产品的全部信息和资料，并保证在其发生变更后及时告知最终用户，包括但不限于：

    - 合同软件产品的概要设计、功能设计的详细文档及源代码，类库定义说明文档和类库本身；

    - 合同中涉及软件数据库结构的详细文档，包括数据模型、数据字典等；

    - 卖方依据本合同专门为最终用户的相关业务流程功能、性能进行测试而定制开发的测试软件工具的技术文档及源代码。

14.1.5 卖方应在系统终验时或最终用户要求时，将所有与上述软件产品有关的、以任何形式载有的技术资料、数据或程序（包括其电子文档）全部完整地交给最终用户，不得有任何缺漏。

14.1.6  按照上述条款规定由卖方提供给最终用户的所有文档、数据模型、类库、各种软件产品，最终用户拥有其全部权利，且最终用户拥有基于前述软件和文档、数据模型、类库等进行软件再开发的权利。基于卖方提供的文档、类库、各种软件产品进行的二次开发产品，其知识产权归最终用户所有。

14.2软件使用许可权

14.2.1卖方（软件使用许可方）许可最终用户（软件使用被许可方）非独占和不受限制地使用卖方拥有知识产权并在本合同项下提供给最终用户的软件，卖方的此种软件使用授权许可是不可撤消的（以下简称“软件使用许可权”）。卖方在本合同项下提供的上述软件包括卖方拥有著作权的软件及第三方拥有著作权的第三方软件，但该第三方软件是卖方通过与第三方签订著作权许可协议而可以合法使用且此种许可包括卖方有权许可最终用户在前述许可协议范围内不受任何限制地使用上述第三方软件。

14.2.2上述软件的著作权仍归卖方或其相关第三方供应商所有。但最终用户可以根据本合同规定使用软件，包括但不限于：上述软件的使用、复制、展示、修改、翻译、注释等权利。

14.2.3最终用户有权在合同有效期内以及使用合同设备期间，持续并不受干扰地使用卖方向其提供的所有软件；并且除合同规定的合同总价外，最终用户不必就使用上述软件而另外交纳任何其他费用。

14.2.4 上述软件应在任何时候均被认为卖方和/或有关第三方拥有著作权。卖方同意，针对最终用户按本合同规定合法使用上述软件过程中可能产生的任何第三方对上述软件权利的主张与纠纷，最终用户有权根据本条规定向卖方进行追索。如果第三方软件供应商要求卖方就第三方拥有著作权的软件施加额外限制或责任，卖方应将该等责任或限制通知最终用户，在经最终用户书面认可后成为本合同的一部分。

14.3侵权救济

14.3.1卖方保证其在合同项下提供的全部合同设备和软件包括为本合同和/或合同的目的而开发的软件和最终用户拥有软件使用许可权的软件不会侵犯第三方的合法权利。如果最终用户因按照合同的约定行使合同设备和/或软件的相关权利而侵犯第三方的合法权利，并因此涉入诉讼、索赔或其他司法程序（以下称“侵权诉讼”），卖方同意按照本条款的规定进行处理和赔偿。

14.3.2卖方同意在收到买方或最终用户书面通知的情况下，指派代表为最终用户的权益并以最终用户的名义参与上述第三方提起的侵权诉讼，卖方应在上述侵权诉讼进行过程中就诉讼策略及其他事宜向最终用户或买方提供必要的支持与协助，并承担所产生的一切诉讼费用、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额、设备和/或软件使用费等费用以及由此给最终用户造成的全部损失。

14.3.3最终用户应在发生上述侵权诉讼后迅速通知卖方，并在上述侵权诉讼过程中与卖方进行合作。

14.3.4如果在上述侵权诉讼中有效法律文书认定最终用户构成侵权，禁止最终用户继续使用合同设备和/或软件的一部分或全部，向第三方权利人支付使用费用，卖方应采取以下措施之一：

- 免费使最终用户重新获得合法使用上述合同设备和/或软件的权利；

- 在最终用户要求的合理期限内对上述合同设备和/或软件进行修改或更换使其满足合同的相关规定，以使最终用户使用合同设备和/或软件不受上述法律文书限制，并继续合法、不受限制地使用合同设备和/或软件。采取以上措施所发生的一切费用均由卖方承担；

- 若上述合同设备和/或软件有其他同型同质的替代物可供使用，则经最终用户同意，卖方亦可收回合同设备和/或软件及技术文件，并将相应合同价款返还给最终用户。但对最终用户或买方购买上述替代物而支出的高于本合同同等设备或和/或软件合同价款的部分，卖方应予以承担。

14.3.5 如果最终用户因司法机关对上述侵权诉讼做出的生效法律文书或为避免损失扩大且经卖方同意而与第三方达成生效和解协议后，完全不可能继续使用合同设备和/或软件的，则最终用户有权要求解除合同，并有权要求卖方退还已支付的价款。卖方应承担本合同第17.8条款约定的违约责任。

14.4  最终用户根据本条所获得的软件使用许可，同样适用于受让合同系统全部设备的任何后继所有人而无须支付其他任何费用。

# 第十五条 保密

15.1  本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”)，只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方的书面同意，接受方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何“第三方”。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体，但不包括最终用户关联公司。

15.2   提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。

15.3   接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

15.4   如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

15.5   在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。

15.6   本条规定的保密义务对以下信息不适用：

15.6.1在一方披露时，已经是公众所知的信息，或者在披露后，并非由于接受方或其雇员、律师、会计师、承包商、顾问或者其他人员的过失而成为公众所知的信息；

15.6.2有书面证据证明在披露时已经由接受方掌握的信息，而且信息并非直接或间接来自提供方；或

15.6.3有书面证据证明第三方已向接受方披露的信息，而该第三方并不负有保密义务，并且有权做出披露。

15.7  当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的保密信息，同时，接受方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的保密信息退还提供方或予以删除或销毁。

# 第十六条 承诺与保证

16.1 合同各方向其他方保证：作为一家依法成立并合法注册及有效存续的独立法人，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时并无任何法律障碍和重大事件影响其继续正常存续和履行本合同的能力。

16.2 合同各方向其他方保证：指定的授权代表具有完全民事行为能力且已获得签署本合同所必须的书面授权，授权代表作为其委托代理人签署本合同并无任何法律障碍，对授权代表签署本合同的任何行为将予以认可，并不存在授权不明或超授权范围的情况，亦不存在任何因上述情况而可能导致合同无效或部分无效、被撤消的情况。

16.3卖方保证：拥有合法销售本合同标的物的全部政府许可、生产和/或使用许可和/或授权，对其所销售的标的物拥有完全的排他的所有权和/或知识产权和/或有效使用许可。卖方对本合同标的物的销售不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。

16.4  卖方保证：所提供的合同硬件设备是全新、完整、未使用过的，且具有合法、完备的进出口手续，质量是优良的；所提供设备软件是标准的、规范的、成熟稳定并可用的；所提供的技术文件是最新的、完备的、清晰的、正确的，并且符合合同附件二、三的规定。

16.5卖方保证合同软件为符合最新颁布的中国相关体制标准和最终用户现行的相关体制标准的产品；如无前述体制标准，则保证其符合相关国际标准；如无国际标准，则保证其符合行业惯常标准。

16.6卖方承诺：在合同系统扩容或____________工程相关的扩容项目和/或新建项目中向买方和/或最终用户（包括最终用户关联公司）提供与本合同相同的设备及服务时，成交单价价格不高于本合同附件一中该等设备及服务的成交单价，折扣率不低于本合同附件一中的折扣率。其他商务条件应不低于本合同商务条件。如遇国际市场价格下跌，则价格应作相应下调。

16.7  卖方承诺，在本合同系统被其它系统替换的情况下，卖方应免费配合最终用户将合同系统中全部用户数据倒换为通用的可识别的文件。此种情况下，卖方应免费进行合同系统的改造及相关配合工作，以满足最终用户的要求。

16.8 卖方保证：根据合同附件二技术规范书的要求对设备的容量计算是正确的。如果由于卖方计算错误而引起设备部件的缺失，卖方应在收到最终用户通知的____________天内向最终用户免费提供缺失部件，使系统完整，同时承担17.1条款规定的违约责任。

16.9 卖方承诺：在最终用户要求时免费配合、提供并完成与最终用户其它应用系统间的互通性测试，免费开放相关的接口协议，包括但不限于通信协议、协议的原语、协议中使用的消息集、由协议所交换的数据格式、系统所支持的信息模型、管理目标定义、数据库结构及其他必要的技术文件，上述文件应满足最终用户能够自行开发或委托第三方开发与合同系统有关的应用软件的要求。卖方进行软件版本升级时应提前____________个月提供上述技术文件的修改部分，并在需要时按照最终用户的技术规范免费修改合同设备软件以满足与最终用户其它应用系统互通的要求。

# 第十七条   违约责任

17.1  如果由于卖方原因致使货物未按本合同附件六规定的时间交货，卖方应以如下方式向买方或最终用户支付逾期交货违约金：

- 每逾期交货一天，支付【逾期交货部分合同价款（）%的违约金】；不满一天按一天计算；

- 上述逾期违约金的支付不影响卖方交货义务的履行；

- 逾期交货超过____________天的，买方和/或最终用户有权单方解除本合同。卖方应向买方和/或最终用户支付合同总价____________% 的违约金。违约金不足以弥补买方和/或最终用户的全部损失的，卖方还应予以赔偿。

17.2  如果由于卖方原因致使合同系统初验或终验不能按照附件六的规定时间完成，卖方应以如下方式向买方和/或最终用户支付逾期初验或终验违约金：

- 每逾期完成初验或终验一天，支付合同总价款的____________%；不满一天按一天计算；

- 上述逾期违约金的支付不影响卖方初验或终验义务的履行；

- 逾期完成初验或终验超过____________天的，买方和/或最终用户有权单方解除本合同。卖方应向买方和/或最终用户支付合同总价____________% 的违约金。违约金不足以弥补买方和/或最终用户的全部损失的，卖方还应予以赔偿。

17.3  买方和/或最终用户依据上述17.1/17.2条款解除本合同后，卖方在承担相应违约责任同时，应在买方或最终用户解除合同的书面通知送达之日起____________日内全额退还买方已支付的款额及相应的利息，计息时间从买方支付日期开始到卖方退还日期为止，利率以归还上述款额时中国人民银行公布的同期____________利率为准。逾期退还的，按日需支付应退款额万分之____________的违约金。最终用户应把已安装在现场的合同设备、相关技术文件和合同软件介质退还给卖方，卖方负责拆卸、卸载或删除。相关拆卸、卸载、运输和投保费用均由卖方负责，最终用户对此间发生的毁损和灭失的不承担任何责任。

17.4 如果工程进度由于买方或最终用户的原因推迟，则本合同履行相应顺延。合同各方应按顺延后的日期履行本合同，顺延日期以买方或最终用户的书面通知的为准。

17.5  合同各方应在其他方发生违约行为后，以书面形式向违约方发出违约或解除合同的通知。该等通知中应详细列明对方违约的时间、违约行为、违约造成的损失和要求对方承担违约责任的主张。违约方可就此向发出方提出解释或质疑，各方应及时确认违约责任的承担。但此种确认并不影响各方按合同应履行的其他义务和应行使的其他权利。

17.6  合同任何一方违反保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向保密信息拥有方支付合同总价____________%的违约金。上述违约金不足以弥补保密信息拥有方所受损失的，泄密方还应予以赔偿。同时，保密信息拥有方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

17.7 合同任何一方因承诺不实或保证无法实现，造成本合同无效、被撤消或给对方/第三方/社会公共利益造成损失的，过错方应就此向对方承担责任，赔偿因此造成的全部损失。

17.8 保修期满后合同系统在正常使用期限内，因合同系统质量缺陷而造成的最终用户和/或第三方人身财产损失的，卖方应负责赔偿。

17.9 本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

# 第十八条 不可抗力

18.1 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

18.2  由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

18.2.1受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

18.2.2受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；及

18.2.3不可抗力事件发生，受阻方已立即通知了其他方，并在不可抗力事件发生后的十五（15）天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

18.3   不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

18.4   如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，合同各方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内各方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

# 第十九条  通知与送达

19.1   根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。上述书面通知均须标明合同各方为收件人。

19.2   上述书面通知按对方在本合同第19.4条款中所列的地址发出，并按本合同第19.3条款规定时间被视为已经送达。如各方中任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

19.3   各方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：

A）以专人递送的，接收人签收之日视为送达；

B）以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

C）以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第____________日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第____________日视为送达。发往港、澳、台地区的，发出后第____________日视为送达。发往境外其他国家或地区的，发出后第____________日视为送达；

D)以挂号方式发出的，发往本市内的，邮寄后第____________日视为送达。发往国内其他地区的，邮寄后第____________日视为送达。发往港、澳、台地区的，邮寄后第____________日为视为送达。发往境外其他国家或地区的，邮寄后第____________日为视为送达；

19.4   各方地址与联系方式如下

如致最终用户：

____________公司

地址：____________

电话：____________

传真：____________

邮政编码：____________

如致买方：

____________公司

地址：____________

电话：____________

传真：____________

邮政编码：____________

如致卖方：

____________公司

地址：____________

电话：____________

传真：____________

邮政编码： ____________

# 第二十条 法律适用和争议解决

20.1本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

20.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由合同各方通过友好协商解决。协商应在一方向其他方送达关于协商的书面要求后立即开始。

20.3   如果在一方提出协商要求后的____________天内，合同各方通过协商不能解决争议，则各方同意按下列第____________种方式解决：

(A) 将该争议提交至____________仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则在____________进行仲裁。

本合同项下的任何仲裁裁决是终局的，并对合同各方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付合同各方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

(B) 向____________人民法院提起诉讼。

20.4  诉讼【或仲裁】进行过程中，除各方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

20.5 本合同全部或部分无效的，本条依然有效。

# 第二十一条 合同生效、终止及其他

21.1   新闻发布及公告。除非法律规定或任何主管机关要求，或经由合同其他方书面同意（不应无理拒绝或拖延同意），任何一方不应对本合同或任何相关事项予以发布或公告。

21.2   第三方不受益。除各方及其各自的继任人和允许的受让人以外，本合同不应向任何个人或实体赋予权利或救济。

21.3   整体合同。本合同及其附件构成各方就本合同标的达成的完整协议，取代以前各方就本合同标的所达成的所有口头或书面的协议、协商、条款、意向书以及其他协议和文件。

21.4   转让。未经合同其他方书面同意，一方不得转让本合同项下的任何权利义务。

21.5   语言和文本。本合同以中文签署，一式____________份，具有相同法律效力。合同中手写体与印刷体具有同等法律效力。

21.6   标题。本合同中加入的各章、条、款、项的标题仅为方便阅读而设，不应对本合同的含义或解释有任何影响。

21.7   弃权。一方未强制执行本合同的一条或若干条款，或未行使其在本合同项下的任何选择权或其他权利，或任何时候未要求合同其他方履行其在本合同中的任何义务，均不应被理解为该方放弃上述有关条款，或者以任何方式影响本合同的有效性或该方强制执行本合同各项条款的权利，也不应阻止该方在任何时候采取其原本有权采取的其他任何行动。

21.8   可分割性。本合同的任何条款或规定，如被有权机构判定为无效或不可执行，不应影响本合同其他条款或规定的效力或可执行性，也不应影响该条款或规定在其他情形下的效力或可执行性。

21.9   费用。本合同各方应各自承担其自身与本合同及本合同项下的交易有关的所有开支和费用（包括法律费用），本合同另有规定的除外。

21.10  鉴于条款纳入。本合同中的鉴于条款以引用的方式纳入本合同，是本合同的一部分。

21.11  合同修改和补充。本合同未尽事宜，应由合同各方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由合同各方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

21.12 签署授权。本合同签署前，合同各方将分别向对方提供其授权本合同签署人代表其签署本合同的授权文件。

21.13  合同效力。合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

21.14  合同附件。合同附件为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

# 第二十二条 合同附件

附件一：合同价格及配置清单

- 总价表

- 配置清单及价格

附件二：卖方技术规范书点对点应答

- 卖方技术规范书点对点应答

- 卖方应答补充

附件三：卖方技术方案建议书

附件四：技术文件清单

附件五：软件功能清单

附件六：工程实施安排

- 工程进度表

- 工程实施人员情况

附件七：设备情况、机架状况及场地环境要求

附件八：责任和工程分工界面

附件九：验收及测试

附件十：售后服务

附件十一：工程协调会、培训及厂验

附件十二：卖方承诺

附件十三：银行保函样本

本合同由各方授权代表签字并加盖公司印章，自各方签署之日起生效；如各方签署日期不一致，自最后的签署日起生效。

(以下无正文)

【签字页】

合同名称：____________

最终用户：____________公司（盖章）

签字：

签字人姓名：

职务：

日期：

买方：____________公司（盖章）

签字：

签字人姓名：

职务：

日期：

卖方：____________公司（盖章）

签字：

签字人姓名：

职务：

日期：

本产品内容由"万象原创图文"原创整理，仅供个人使用，未经我方允许，任何单位、个人不得转载本文内容，也不得歪曲和篡改本文内容，否则将视为侵权，对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者，我方依法保留追究权。淘宝店：https://shop245975479.taobao.com/

# Footnotes

根据最终用户是分公司还是省公司选择相应的“最终用户关联公司”的定义。

可根据实际情况就括号中的内容进行调整。

此处卖方向最终用户作出的行为和承诺可选择填写以下内容：合同系统的系统设计、安装(或安装督导)、测试、调通、培训、检验、保修、技术支持等。

此处可根据实际情况选择软件版权人或卖方。

同上。

此处可根据实际情况选择软件版权人或卖方。

此处应标明支付金额和币种。

此处费用可以是成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等

此处的后续费用可是后续的开箱检验、安装、测试、移交、联网测试、试运行、初验及终验、保修和维修、技术服务等费用

此处填写支付的币种。

此处填写支付金额和币种

此外填写即期或远期

此处可根据运输方式选择航空、海运或联运等运单种类。

填写支付金额和币种。

质量保证金可根据实际情况选择适用。

可根据实际情况填写安装方。

根据实际情况填写安装后的检查和测试方。

根据实际情况填写测试器具的提供方。

此处可根据实际情况选择是否安排移交及移交测试，并相应调整12.3.1至12.3.4条款的内容。

此处费用包括最终用户和买方的所有相关费用。

此处可根据具体情况选择卖方将故障件修理后返还最终用户，最终用户将替换件推还卖方；或由卖方提供永久性替换件，收回故障件。

括号中的内容可根据实际情况调整。

同上。

本条所述一般故障或检修或特殊和紧急情况，可以约定“以最终用户通知为准”，或可在相关附件中作出定义

此处违约金也可按照合同总价款的一定比例计算，可表述为：支付合同全部价款（ ）％的违约金。

此处可是银行同期存款利率或贷款利率。

可根据实际情况选择以仲裁或诉讼作为争议解决的方式。

此处填写仲裁委员会名称。

此处填写仲裁地。

此处内容应根据具体的争议解决方式做相应调整。